中共华亭市委统战部

2021年度民族乡发展项目绩效评价报告

一、基本情况

2021年，省市财政共下达我市民族乡发展资金240万元（其中：省财政200万元，平凉市财政配套40万元），我市严格按照《甘肃省民族乡发展资金管理办法》等相关文件要求，合理确定了项目计划，通过市财政直接将资金全额下达至民族乡（神峪、山寨各120万元），实施项目2个，具体如下：

1.山寨乡甘河村基础设施建设及刘河村巷道硬化项目。

项目总投资：126.225万元。其中：使用省级民族乡发展资金100万元，市级配套20万元，群众自筹资金6.225万元。

主要建设内容：

1.甘河村基础设施建设项目：甘河村红崖山社新修60cm宽浆砌石水渠750米，30cm宽浆砌石水渠200米，维修加固甘河村红崖山社防汛护坡300立方，硬化甘河村红崖山社道路617米（宽4.5米），砂化甘河村水草沟社产业路1.65公里。

2.刘河村巷道硬化项目：硬化马莲滩社巷道130米、阴山社巷道250米、上庄社巷道130米，均宽3米。

2.神峪乡新寨塬村巷道硬化项目。

项目总投资：120.107206万元。其中：使用省级民族乡发展资金100万元，市级配套20万元，群众自筹资金0.107206万元。

主要建设内容：

硬化新寨塬村巷道11971平方米，硬化宽度2.5米，沙垫厚度10cm，混凝土厚度15cm。

山寨乡产业发展及基础设施改造项目2021年1月开始实施，2021年8月底竣工；神峪乡基础设施建设项目2021年5月开始实施，2021年9月底竣工；现均已投入使用。

二、绩效自评工作开展情况

本次自评涉及我市山寨、神峪两个回族乡，涉及项目2个，覆盖率达到了100%。采取自下而上的方式进行，先由民族乡开展自评，市民宗局对项目招投标、报账等资料进行了审查，并深入项目现场进行了查看，在此基础上，形成工作总结。

三、综合评价情况及绩效分析

综合评价情况详见《项目绩效自评表》

经自评，认为2021年度所实施两个项目建设内容符合要求，决策正确；项目能按计划实施，资金拨付及时到位、管理严格，程序合规；工程质量合格，项目计划全面完成；项目的经济效益和社会效益达到目标要求。通过项目的实施，有效改善了民族乡村基础设施条件，为群众出行、发展产业提供了便利，为巩固脱贫攻坚成果夯实了基础，受益群众3200余人。评价结论为合格。

四、存在的问题及原因分析

通过自评工作，我们发现，虽然能严格按照年初资金下达项目建设时限等重要要求完成建设任务，但还存在项目建设过程中管理精细化程度不高，决算有所滞后的问题。

五、下一步改进建议

今后，我们将严格按照《甘肃省民族乡发展资金管理办法》等文件要求，进一步强化思想认识，从项目审查确定、资金管理、项目监管等方面多下功夫，尤其是在项目精细化管理等方面多思考、出实招，确保将民族乡发展项目实施好，将民族乡发展资金管理好，使资金发挥应有效益。